הצעת מחיר: הטמעת אוטומציה עסקית ומערכת CRM

עבור: [שם לקוח]

המטרה: 
הטמעת מערכת CRM, דיוור וביצוע אוטומציה לתהליכים עסקיים לצורך ניהול תהליכי המכירה ללקוחות החברה

תכולת העבודה בשלבים:

| משימה | פירוט | משך זמן |
| --- | --- | --- |
| אפיון תהליכים | שיחת אפיון עם מנהל/ת השיווק ו/או המנכ"ל לצורך אפיון מלא של התהליכים העסקיים הנדרשים להטמעה במערכת והאינטגרציות הדרושות לה. | כחצי שעה |
| הטמעת מערכת CRM | הטמעת מערכת CRM והגדרתה לפי צרכי הלקוח כפי שעלו בשלב האפיון | כ-10 ימי עסקים |
| ביצוע אוטומציה לתהליכים | ביצוע אוטומציה לתהליכים המפורטים בהמשך מסמך זה, ובהתאם לאפיון בעזרת מערכת Zapier. |  |
| ליווי ותמיכה | ליווי ותמיכה במערכת למשך שבועיים מרגע העלייה לאוויר לצורך בדיקות, תיקונים ועדכונים במידה וידרשו. | 10 ימי עסקים |
| הדרכה | הדרכה ללקוח או מי מטעמו על שימוש במערכת, עדכון, הוספה ומחיקת נתונים | עד שעה |

עלות הפרויקט: X ש"ח + מע"מ

שיטת התשלום: אשראי/העברה בנקאית. 
חצי מהתשלום יועבר לפני תחילת הפרויקט, והחצי השני בסופו בעת העליה לאוויר.

הערות:

- כדי לאפשר את עבודת האוטומציה נדרש מנוי חודשי במערכת Zapier שישולם ע"י הלקוח ויהיה בבעלותו. מחיר המנוי תלוי בכמות הפעולות החודשיות. מחיר חבילה בסיסית 25$ עבור 1,000 פעולות. לעיין בתמחור המלא כאן

- העלות אינה כוללת מנוי בתשלום עבור המערכות (CRM, דיוור)

- פירוט תהליכי האוטומציה מצורף בדף הבא:

פירוט התהליכים שיבוצעו (דוגמאות לתהליכים אפשריים)

- הגדרת מערכת CRM (למשל Pipedrive) לפי צרכי הלקוח

- התאמה של המערכת לפי צרכי הלקוח: הגדרת תהליכי מכירה, תהליכי שירות, וכו'

- הקמת X מוצרים ייחודיים בתוך מערכת ה-CRM

- הקמת הדו"חות הבאים במערכת:

  - דו"ח מכירות לפי מקור תנועה

  - דו"ח מכירות פר איש מכירות

- הגדרת מערכת דיוור לפי צרכי הלקוח

- התאמה של מערכת דיוור לפי צרכי הלקוח: ייבוא רשימות של לקוחות עבר, 
פילוח רשימות לפי תהליך המכירה ועוד.

- קליטת לידים ממקורות תנועה שונים באינטרנט ל-CRM

- חיבור כל דפי הנחיתה הפעילים למערכת ה-CRM

- כאשר ליד חדש יגיע דרך המייל/אתר/דפי נחיתה: הפרטים שלו יועברו ויקלטו אוטומטית במערכת הCRM עם תיוג מקור ההגעה שלו. בנוסף, הליד יקבל מייל שפרטיו נקלטו ונציג יחזור אליו בקרוב.

בברכה,

שם נותן השירות, שם העסק
מספר עוסק/ח.פ: XXXXXXXXX
מייל, טלפון ליצירת קשר