הצעת מחיר: הקמת Chatbot שיווקי עבור: [שם לקוח]

מטרות המהלך:

- הקמת ערוץ חדש ליצירה וטיפוח של לידים דרך שיחות במסנג'ר בקמפיינים אורגניים וממומנים בפייסבוק

- בניית רשימת תפוצה במסנג'ר שניתן לדוור לה ע"ב קבוע עדכוני תוכן ומסרי מכירה בהתאם למשפך השיווקי

- הטמעת הבוט באתר האינטרנט של החברה

תכולת העבודה:

| משימה | מה עושים | משך זמן |
| --- | --- | --- |
| פגישת אפיון ומיפוי | ראיון עם מנכ"ל/מנהל השיווק של החברה במטרה ללמוד על קהל היעד, המשפך השיווקי וכיצד הבוט ישתלב בו ככלי ליצירה וטיפוח לידים | עד שעה וחצי – בשיחת וידאו או בפגישה פיזית |
| הקמת צ'אטבוט | בניית תסריט שיחה, הקמת הבוט בתוכנה לבניית בוטים (Chatfuel), חיבור לקמפיינים בפייסבוק בעת הצורך | עד 10 ימי עסקים |
| אינטגרציה למערכות CRM ודיוור | חיבור הלידים המגיעים לבוט למערכת הדיוור ו/או הCRM של הלקוח | כלול בזמן ההקמה |
| ליווי שוטף | ליווי מנהל השיווק בתפעול הבוט למשך חודש, תוך אופטימיזציה שוטפת של תסריט השיחה להגדלת המרות ותיקונים בעת הצורך. | חודש |
| בונוס: הדרכה לתפעול הבוט | הדרכה למנהל השיווק על שימוש בבוט: ביצוע עדכוני תוכן, דיוור לנרשמים, ניהול הנרשמים ועוד – ע"י שיחת וידאו | כחצי שעה |

עלות העבודה:

- הקמת בוט + ליווי לחודש ראשון – X ש"ח + מע"מ

- ליווי, תחזוקה והדרכה לאחר חודש (ריטיינר) – ע"י בנק שעות ייעוץ. עלות שעה: X ש"ח + מע"מ.

הערות:

- תשלום למערכת הבוטים (Chatfuel) בהתאם לנפח השימוש - ישולם ישירות על ידי הלקוח 
(חבילת בסיס מתחילה מ15$ לחודש)

- ליווי, תחזוקה והדרכה לאחר חודש (ריטיינר) – יתומחרו בנפרד בעת הצורך

- קניין רוחני וזכויות יוצרים על הבוט - בבעלות הלקוח

- חומרים גרפיים (תמונות/סרטונים) עבור הבוט בעת הצורך יסופקו ע"י הלקוח

- שיטת תשלום: שוטף. חצי מהסכום ישולם מראש וחציו השני בסיום הפרויקט ועלייה לאויר.

בברכה,

[שם העסק/השם שלך]
[מס' עוסק מורשה]
[טלפון ליצירת קשר]